方案文档 1

EquityTrack V2：DSH 部署前快速跑通方案

以 Skills 为唯一用户入口，先稳定跑通“研究—估值—计划—监控—复盘”最小闭环

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-08-23 |
| 文档状态 | 实施级方案 / 待按里程碑执行 |
| 适用范围 | EquityTrack V2 两阶段重构 |
| EquityTrack 基线 | main @ 7d043873fad616fa00cc325d558c3500b36ba444 |
| 后续部署目标 | DeepSeek Harness；本阶段不引入 DSH 运行时依赖 |

核心原则

交易判断可以出错，系统边界不能失控；模型可以提出判断，确定性核心负责计算、风险、状态和确认。

目录

1  执行摘要

2  背景与重构判断

3  阶段目标、范围与非目标

4  产品入口与权威边界

5  整体架构

6  项目组织与目录结构

7  核心领域合同

8  端到端工作流

9  持久化、输出与错误语义

10  Bench 与验收体系

11  现有代码的复用、冻结与替换

12  实施里程碑与切换策略

13  风险登记与控制措施

14  完成定义

附录A  建议的首批 Bench 案例

附录B  资料基线

1. 执行摘要

架构决策 冻结当前 V1 的功能扩张，在同一仓库中并行建立 V2 薄纵向切片。DSH 部署前不重做 UI、不建设插件平台、不追求“完整研报”，只证明一个自然语言入口能够稳定完成个人投资决策闭环。

本阶段不是“功能覆盖率”，而是端到端成功率：对一个账户、一只 A 股、一个活动计划，在冻结输入下能够稳定完成研究、显式估值、计划草稿、用户确认、增量监控和决策复盘，并且所有数值、风险约束、状态变更和确认都由确定性代码执行。

最终用户仍只面对一个入口：自然语言调用 `equitytrack`。内部则将任务拆为研究、估值、计划、监控和复盘五条可独立测试的工作流；账户查询与更新属于确定性应用服务，而不是金融推理 Skill。

| 决策项 | 本阶段选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 开发策略 | V1 冻结 + V2 并行薄切 | 避免在现有大单体上继续叠加功能，也避免一次性迁移导致全部失效。 |
| 用户入口 | 保留一个公开 Skill | 减少命令、表单和内部对象暴露，符合当前“自然语言为唯一产品入口”的方向。 |
| 核心闭环 | 研究 → 显式估值 → 计划 → 监控 → 复盘 | 把投研产物转化为可证伪、可控制、可复盘的决策。 |
| 数据边界 | 只定义 EvidenceProvider 端口 | Fuyao、Kimi 或其他数据源由适配器负责，本方案不建设数据平台。 |
| 输出形式 | JSON 规范对象 + Markdown 读取模型 | 去掉 PDF、工作簿、复杂图表作为完成前提。 |
| DSH 关系 | 合同先稳定，运行时后接入 | 防止 DSH 快速演进的 API 反向塑造 EquityTrack 领域模型。 |

2. 背景与重构判断

2.1 当前系统已经具备的资产

当前仓库已经实现账户快照、研究证据、情景估值、计划版本、确认挑战、复核与复盘等大量组件，并将本地 Skill 作为唯一用户入口。这些能力证明了项目对证据、时点、不可变历史和人工确认的重视，属于应当保留的核心资产。[1][2]

事实、派生值、估计、假设和缺失值分离；关键证据具有发布时间与可用时间语义。

账户、计划、执行记录和复盘存在用户确认边界，历史不被原地覆盖。

财务计算、估值、规则评估与风险检查能够由普通代码执行并接受测试。

自然语言入口已经对用户隐藏命令行、数据库、manifest 和内部 ID。

2.2 无法稳定跑通的根因

问题不在于单个模块不够完善，而在于一个用户任务被绑定到过多必须同时成功的子系统。当前“研究一只股票”可能同时依赖来源资格、时点冻结、预测图、行业估值、Monte Carlo 适用性、市场路径、图表、HTML、PDF 和工作簿发布；交易计划又叠加通用 AST、冲突策略和多类应用对象。任何局部缺口都会使端到端路径失败。

| 结构性问题 | 具体表现 | V2 对策 |
| --- | --- | --- |
| 产品目标扩散 | 账户、投研、估值、量化、交易计划、K 线、Web、运维同时成为主链 | 只保留个人持仓决策闭环，其余转为可选模块或 legacy。 |
| 产物驱动 | 生成全部报告格式成为研究完成条件 | 业务对象先完成；Markdown、UI、PDF 都只是读取投影。 |
| 治理过重 | 大量运行清单、内容寻址、资格门和恢复流程进入普通任务 | 保留必要的来源、PIT、确认和幂等；删除低收益的多层控制面。 |
| 任务耦合 | 研究、估值、计划和发布在一次执行中强绑定 | 五条工作流独立成功、独立失败，通过稳定对象串联。 |
| 缺少产品 Bench | 测试证明组件正确，但不能证明同一用户旅程稳定 | 建立冻结案例、硬不变量、软质量评分和跨模型回归。 |

2.3 重构原则

第一性原则 交易结果具有随机性，系统不能承诺“确定性收益”；系统能做的是让判断可证伪、损失有界、组合可承受、计划可执行、复盘可积累。

因此，EquityTrack V2 不以“目标价更精确”或“模型更多”为成功标准，而以以下问题能否稳定回答为标准：为什么现在值得承担风险；判断错误时损失有多大；什么事实会改变观点；计划是否符合组合风险；事后是判断错、估值错、仓位错、执行错，还是随机结果。

3. 阶段目标、范围与非目标

3.1 阶段目标

在不依赖 DSH、不重做 UI 的条件下，完成一条可重复、可中断恢复、可评测的纵向切片。默认支持单用户、单账户、A 股、一只证券、一个活动计划，但合同不得阻碍后续扩展到多证券组合。

| 能力 | 最小可运行定义 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 账户事实 | 能够读取一个已确认账户快照，并由新确认事实形成新版本 | 账户状态可复现，未知值不转为零。 |
| 个股研究 | 从冻结证据生成 InvestmentCase 或 DATA_INSUFFICIENT | 重大论断可追溯，包含反方与证伪条件。 |
| 显式估值 | 仅在用户明确继续后生成 ValuationCase | 方法适用性明确，关键数值可复算。 |
| 交易计划 | 从研究、估值、账户和风险政策生成草稿 | 未确认不激活，激活后状态唯一。 |
| 增量监控 | 新证据与活动计划比较，不重跑完整研究 | 只返回 NO_CHANGE、REVIEW_REQUIRED 或 INSUFFICIENT_EVIDENCE。 |
| 决策复盘 | 将过程评价和结果评价分离 | 形成错误分类和 lesson candidate，不自动晋升规则。 |

3.2 明确纳入范围

一个公开自然语言入口和五个内部工作流规范。

七个核心领域对象、统一状态与错误语义、稳定 JSON 合同。

确定性财务/估值计算、风险预算、仓位上限、计划状态机、组合指标。

SQLite 本地持久化、版本化对象、最小运行记录和 Markdown 读取模型。

冻结案例 Bench、硬不变量验证、软质量评分和回归比较。

Fuyao、Kimi 或其他来源的 EvidenceProvider 适配端口。

3.3 明确排除范围

DSH profile、bundle、Cordis 插件、DSH Web UI；这些属于第二阶段。

真实下单、券商订单生命周期、盘中自动触发、无人值守交易。

通用交易规则 AST、复杂计划图、策略市场、任意策略 DSL。

默认 Monte Carlo、默认多 Agent 辩论、大规模参数搜索和回测平台。

必须同时生成 PDF、Excel、HTML、K 线工作区或复杂图表。

新的数据采集平台、全市场数据治理和多源数据仓库。

3.4 进入 DSH 阶段的门槛

迁移门槛 只有当同一批冻结案例在 Skills 入口与直接应用调用下都稳定通过，且业务对象合同在连续两个版本中没有破坏性变化，才启动 DSH 插件和 UI 迁移。

核心纵向闭环在至少 12 个代表性案例上端到端通过。

G0—G3 硬门全部通过，确定性字段重复执行完全一致。

普通任务无需用户理解 CLI、数据根、内部 ID 或对象 Schema。

研究、估值、计划、监控、复盘可分别重放，不依赖聊天历史恢复业务状态。

账户事实、活动计划与确认状态具有唯一权威来源。

4. 产品入口与权威边界

4.1 一个公开 Skill，内部按任务分解

本阶段不创建多个用户可见 Skill。仓库继续保留 `skills/SKILL.md` 作为唯一发现入口，并在其下通过工作流说明文件组织研究、估值、计划、监控和复盘。用户只表达目标，入口负责识别账户、证券、截至时点和任务类型。

skills/ ├── SKILL.md # 唯一公开入口：equitytrack ├── workflows/ │ ├── research-case.md # 内部研究工作流 │ ├── valuation-case.md # 显式估值工作流 │ ├── plan-case.md # 计划草稿/更新 │ ├── monitor-plan.md # 增量监控 │ └── review-decision.md # 决策复盘 └── references/ ├── output-contract.md ├── evidence-policy.md ├── valuation-router.md └── risk-policy.md

图 1-1：Skills 阶段的用户入口与内部说明组织

| 用户表达 | 内部路由 | 默认回应 |
| --- | --- | --- |
| “研究江西铜业” | research-case | 直接给出投资假设、反方、关键变量、证伪条件和证据缺口。 |
| “继续估值” | valuation-case | 在已存在 InvestmentCase 上运行适用估值方法，不重复完整研究。 |
| “基于现有研究建立计划” | plan-case | 生成风险受限草稿；只在最终版本时询问一次确认。 |
| “检查今天有没有变化” | monitor-plan | 仅比较增量证据和活动计划，返回三态结果。 |
| “复盘本周/这笔交易” | review-decision | 分开评价决策过程、执行与结果，生成经验候选。 |
| “查看/更新账户” | 确定性账户服务 | 显示或形成待确认快照，不进入金融推理。 |

4.2 权威链

自然语言只表达意图，不直接成为账户、计划或成交事实。所有正式状态变更必须经过类型化应用命令、领域校验、持久化事务和用户确认。

用户自然语言 → Skill 解析意图与上下文 → 类型化 Application Command / Query → Domain Service 校验和计算 → Repository 原子提交 → Receipt / Read Model → Skill 向用户呈现

图 1-2：单一写入权威链

| 对象 | 谁可以生成草稿 | 谁可以确认/激活 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账户快照 | Skill 可从自然语言或文件提取 draft | 用户明确确认 | 模型不得自行补齐现金、数量或成本。 |
| InvestmentCase | LLM 工作流 + 确定性证据检查 | 无需确认，作为研究版本保存 | 不得把无来源判断升级为事实。 |
| ValuationCase | 确定性估值引擎 + LLM 解释 | 无需确认，作为条件估值版本保存 | 不得用猜测分布包装成 Monte Carlo 精度。 |
| TradePlan | 应用服务生成 draft | 用户确认精确内容后激活 | 未确认计划不得参与日常评估。 |
| 执行记录 | Skill 可整理用户声明 | 用户明确申报 | 行情变化不得创造成交事实。 |
| DecisionReview | 系统生成复盘 draft | 用户可确认版本；经验规则需另行人工晋升 | 单次结果不得自动改写策略。 |

5. 整体架构

图 1：DSH 部署前的总体架构。一个自然语言入口对接独立工作流，所有正式计算与状态由确定性核心承担。

| 层级 | 职责 | 不得承担 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | 识别用户意图、账户、证券、时点；组织一次必要确认；呈现读取模型 | 直接 SQL、计算仓位、激活计划、发明事实。 |
| 应用层 | 编排完整任务、管理幂等、事务、授权和失败语义 | 把业务判断藏在命令行脚本或提示词中。 |
| 领域层 | 研究合同、估值方法、风险预算、计划状态机、监控和复盘规则 | 调用外部数据源或依赖 UI。 |
| 端口层 | 定义证据、市场、账户、对象库、时钟与渲染接口 | 绑定 Fuyao、Kimi、SQLite 或 DSH 具体实现。 |
| 适配层 | 接入数据源、SQLite、Markdown、现有 V1 计算模块 | 拥有跨适配器的业务状态。 |
| Bench 层 | 冻结案例、硬验证器、软评分、回放与模型比较 | 通过文本相似度代替金融不变量验证。 |

5.1 LLM 与确定性代码的职责分离

| 工作内容 | LLM / Skill | 确定性核心 |
| --- | --- | --- |
| 证据理解 | 归纳商业模式、驱动、反方、未知项；提出待验证假设 | 验证来源身份、PIT、单位、币种、期间和字段完整性。 |
| 估值 | 解释方法适用性、参数含义和情景差异 | 执行公式、敏感性、反向估值、区间和复算。 |
| 概率与赔率 | 给出有依据的场景结构和不确定性说明 | 检查概率和为 1、边界、风险预算、压力损失与仓位上限。 |
| 交易计划 | 将研究转为可读草稿、说明变化和原因 | 编译有限触发器、验证计划、执行状态机和确认。 |
| 监控 | 解释新证据为什么重要 | 比较对象摘要、规则、阈值和版本；生成三态结果。 |
| 复盘 | 识别可能的思维偏差和 lesson candidate | 计算收益归因、计划遵守、错误分类和校准指标。 |

硬边界 LLM 永远不能计算最终可用仓位、覆盖风险上限、确认账户或计划、创造成交事实、修改历史版本，或把自然语言结果直接写入数据库。

5.2 数据源边界

数据接入仅通过 `EvidenceProvider` 和 `MarketDataProvider` 端口。Fuyao、Kimi 或未来其他来源返回原始内容或结构化观察；适配器负责转换为统一 `EvidenceSnapshot`，核心只消费经过来源分类、时点校验和单位规范化的对象。

class EvidenceProvider(Protocol): def collect(self, request: EvidenceRequest) -> EvidenceSnapshot: ... class MarketDataProvider(Protocol): def latest_complete_session(self, security_id: str, as_of: str) -> MarketSnapshot: ...

接口示意：数据能力是可替换端口，不进入领域模型

6. 项目组织与目录结构

为避免大爆炸式迁移，V2 在现有仓库中以新命名空间并行构建。V1 代码保持原位并进入只修阻断问题的冻结状态；只有通过 Bench 的能力才逐项替换旧入口。

EquityTrack/ ├── README.md ├── docs/ │ └── v2/ │ ├── 01-skills-fast-path.md │ ├── 02-dsh-migration.md │ ├── investment-process.md │ ├── authority-boundaries.md │ ├── risk-policy.md │ └── benchmark-spec.md │ ├── src/ │ ├── equity_research/ # V1：冻结，仅修阻断问题 │ ├── trading_platform/ # V1：冻结，作为复用来源 │ └── equitytrack_v2/ │ ├── contracts/ # 稳定 JSON/领域对象合同 │ ├── domain/ │ │ ├── research/ │ │ ├── valuation/ │ │ ├── portfolio/ │ │ ├── risk/ │ │ ├── planning/ │ │ ├── monitoring/ │ │ └── review/ │ ├── application/ │ │ ├── commands.py │ │ ├── queries.py │ │ └── workflows/ │ ├── ports/ │ ├── adapters/ │ │ ├── evidence/ │ │ ├── storage/ │ │ └── render/ │ └── runtime/ │ ├── skill_bridge.py │ └── cli.py │ ├── skills/ │ ├── SKILL.md # 唯一公开入口 │ ├── workflows/ │ └── references/ │ ├── bench/ │ ├── cases/ │ ├── fixtures/ │ ├── validators/ │ ├── rubrics/ │ ├── runners/ │ └── baselines/ │ ├── tests/ │ ├── v2/unit/ │ ├── v2/contract/ │ ├── v2/integration/ │ └── v2/e2e/ │ └── migrations/ └── v2/

图 2：建议的仓库组织。V2 与 V1 并行，先以 Bench 证明，再替换入口。

6.1 目录职责

| 目录 | 职责 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| contracts | 七个核心对象、命令、查询、状态和错误合同 | 不得依赖数据库、模型、Skill、DSH 或具体数据源。 |
| domain | 纯业务规则与确定性计算 | 只依赖 contracts 和标准库/数学库。 |
| application | 端到端用例编排、事务、幂等和权限 | 不生成面向用户的长文本。 |
| ports | 外部能力抽象 | 接口保持窄，禁止“万能 Provider”。 |
| adapters | Fuyao/Kimi、SQLite、Markdown、V1 模块桥接 | 适配器失败不能改变领域语义。 |
| skills | 唯一自然语言入口和任务说明 | 不得成为业务真值或持久化旁路。 |
| bench | 案例、验证器、评分和回放 | 每个功能 PR 必须声明影响哪些案例。 |

6.2 依赖方向

skills / cli ↓ application ↓ domain + contracts ↑ ports ← adapters bench → 可调用 skills、application 或 domain，但生产代码不得反向依赖 bench。

图 3：依赖方向

禁止项 `domain` 不得导入 `skills`、Web、SQLite、Fuyao、Kimi 或 DSH；`skills` 不得直接导入 repository 实现；渲染器不得参与业务判断。

7. 核心领域合同

V2 只保留七个一等对象。其他状态要么是应用运行回执，要么是这些对象的读取投影。对象均采用不可变版本、稳定 ID、Schema 版本和内容摘要。

| 对象 | 核心问题 | 最小字段 |
| --- | --- | --- |
| EvidenceSnapshot | 截至某时点，系统实际知道什么？ | security_id、as_of、observations、source_refs、origin、published/available/retrieved、quality、digest |
| InvestmentCase | 为什么可能存在预期差，什么会证伪？ | question、horizon、business_model、drivers、base_rates、market_implied、thesis、antithesis、falsifiers、uncertainties |
| ValuationCase | 在明确假设下，价值和市场隐含预期是什么？ | method_results、disabled_methods、assumptions、range、implied_expectations、sensitivity、limitations |
| DecisionCard | 当前是否值得承担这笔风险？ | intent、scenario_distribution、payoff_ranges、expected_value_range、downside、robustness、portfolio_fit |
| TradePlan | 在什么条件下复核、允许怎样调整？ | risk_budget、max_position、entry/review/invalidation_conditions、allowed_actions、expires_at、status |
| PortfolioSnapshot | 账户和组合真实暴露是什么？ | cash、positions、cost_basis、market_value、exposures、concentration、pnl、quality |
| DecisionReview | 这次决策过程和结果分别如何？ | process_evaluation、outcome_evaluation、attribution、adherence、error_classification、lessons |

7.1 InvestmentCase 示例

{ "schema": "InvestmentCase@1", "case_id": "ic_...", "security_id": "600362.SH", "as_of": "2026-08-21", "research_question": "当前价格是否低估中周期盈利与资源价值？", "horizon": "12-24m", "thesis": [...], "antithesis": [...], "market_implied_expectations": [...], "falsifiers": [ {"variable": "加工费/铜价/产量", "condition": "...", "review_window": "..."} ], "uncertainties": [...], "evidence_snapshot_id": "es_...", "content_digest": "sha256:..." }

规范对象必须可独立保存和重放，不依赖聊天文本

7.2 TradePlan 的有限表达

V2 不再提供通用 AST。计划触发器只允许六类：`price_zone`、`valuation_gap`、`fundamental_event`、`thesis_falsifier`、`portfolio_breach` 和 `time_review`。任何触发器只能创建复核事项，不能自动生成订单。

{ "schema": "TradePlan@1", "status": "DRAFT ¦ ACTIVE ¦ REVIEW_REQUIRED ¦ SUPERSEDED ¦ CLOSED", "risk_budget": {"max_portfolio_loss": 0.01}, "max_position": 0.18, "triggers": [ { "type": "thesis_falsifier", "condition": "...", "evidence_required": ["..."], "result": "REVIEW_REQUIRED" } ], "allowed_actions": ["keep", "reduce", "close", "revise_plan"], "expires_at": "2027-02-28", "confirmation": null }

计划是风险受限的复核协议，不是自动交易脚本

7.3 仓位与风险公式

最终仓位上限由确定性风险服务计算，模型只能提供场景与压力损失输入的解释。推荐的上限取各约束最小值：

W_max = min( portfolio_risk_budget / stress_loss_per_unit, concentration_limit, liquidity_limit, correlation_limit, policy_limit )

仓位上限必须可复算，并保留每个约束的约束来源

Kelly 比例、Monte Carlo 或优化器只能作为诊断插件，不得覆盖上述硬上限。对概率和赔率没有可靠校准时，系统应降低置信度或拒绝给出精确仓位，而不是输出伪精确数字。

8. 端到端工作流

图 4：V2 最小闭环。估值必须显式进入，计划必须人工确认，监控只处理增量，复盘区分过程与结果。

8.1 研究工作流：research-case

| 步骤 | 执行者 | 输出/门禁 |
| --- | --- | --- |
| 固定问题与时点 | Skill + Application | security_id、account_id、as_of、horizon；歧义只在无法安全推断时询问。 |
| 取得冻结证据 | EvidenceProvider adapter | EvidenceSnapshot；缺失和冲突显式保留。 |
| 形成研究草稿 | LLM workflow | 商业模式、关键驱动、基准率、市场隐含预期、thesis/antithesis、证伪条件。 |
| 硬校验 | Domain validator | 重大数字有来源；无 PIT 泄漏；事实/假设分离；证伪条件可观察。 |
| 保存与呈现 | Application + renderer | InvestmentCase 或 DATA_INSUFFICIENT；默认不自动估值。 |

8.2 估值工作流：valuation-case

估值只在用户明确说“继续估值”或等价表达后运行。输入必须引用一个已保存 InvestmentCase 和对应 EvidenceSnapshot；研究对象发生重大变化时先形成新 InvestmentCase，不能静默沿用旧假设。

先执行反向估值，识别当前价格隐含的增长、利润率、资本回报或周期位置。

由路由器选择现金流、市场比较、资产/剩余收益等适用方法；不适用方法也形成正式 disabled 结果。

默认使用情景、敏感性、压力和盈亏平衡，不默认启用 Monte Carlo。

所有数值由确定性代码生成；LLM 只解释假设、差异和限制。

8.3 计划工作流：plan-case

计划草稿的输入包括 InvestmentCase、可选 ValuationCase、PortfolioSnapshot、RiskPolicy 和用户策略偏好。应用服务先生成 DecisionCard，再由风险服务约束计划。

InvestmentCase + ValuationCase? + PortfolioSnapshot + RiskPolicy → DecisionCard → RiskBudget / W_max → TradePlanDraft → 用户确认 exact digest → ACTIVE TradePlan

图 5：计划生成权威链

草稿生成期间不反复提问；缺少非关键假设时采用明确受限状态。

最终确认绑定 `plan_id + version + content_digest`，内容变化后旧确认失效。

同一账户与证券只允许一个 ACTIVE 主计划；新版本激活时旧版本进入 SUPERSEDED。

计划只定义复核条件和允许动作，不自动下单。

8.4 监控工作流：monitor-plan

监控只消费活动计划引用的观察变量、新证据和最新完整交易日状态。它不重新生成完整研究报告，也不因为价格波动自动修改 InvestmentCase。

| 结果 | 含义 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| NO_CHANGE | 没有触发已确认复核条件，且证据完整 | 保持 ACTIVE，记录本次检查摘要。 |
| REVIEW_REQUIRED | 价格、估值、基本面、组合或时间条件触发 | 创建复核事项，等待用户判断；计划本身不自动变化。 |
| INSUFFICIENT_EVIDENCE | 关键数据缺失、冲突或时间边界不满足 | 保留未知状态，列出缺口，不以默认值替代。 |

8.5 复盘工作流：review-decision

复盘必须把当时可得信息下的决策质量与事后市场结果分开。赚钱不自动等于好决策，亏损也不自动等于坏决策。

| 维度 | 主要内容 | 典型输出 |
| --- | --- | --- |
| 过程评价 | 证据充分性、反方论证、估值适用性、风险预算、计划遵守 | process_score、违反项、未记录项。 |
| 结果评价 | 绝对/相对收益、最大不利波动、持仓与仓位贡献、机会成本 | outcome_metrics、attribution。 |
| 错误分类 | 判断、估值、仓位、时机、证据、纪律或随机结果 | THESIS_ERROR 等固定枚举。 |
| 经验管理 | 从多个独立案例中提炼可复用规则 | LESSON_CANDIDATE；不得自动晋升。 |

9. 持久化、输出与错误语义

9.1 最小持久化模型

本阶段不重建完整事件溯源平台。推荐沿用 SQLite 事务能力，保存版本化对象、当前指针、确认回执和最小运行记录。原始证据可继续使用文件或对象存储，但不能让 artifact manifest 成为普通用例的强依赖。

| 逻辑表/存储 | 内容 | 权威性 |
| --- | --- | --- |
| objects | 七类对象的不可变 JSON、schema、digest、created_at | 业务版本真值。 |
| object_heads | 账户/证券维度的当前版本指针 | 可重建索引，不覆盖历史对象。 |
| confirmations | 对象 ID、版本、digest、actor、confirmed_at | 账户、计划、执行与复盘确认依据。 |
| workflow_runs | task、input refs、output refs、status、error、model/runtime version | 运行审计和 Bench 比较，不替代业务对象。 |
| evidence_blobs | 原始来源内容或外部资源引用 | 证据材料；由 EvidenceSnapshot 建立稳定引用。 |

9.2 输出原则

规范对象为 JSON，供测试、重放和未来 DSH 插件消费。

默认用户读取模型为 Markdown；它可以从规范对象重新生成。

PDF、HTML、工作簿和图表均为可选 renderer，不参与任务成功判定。

用户默认只看结论、关键指标、变化/限制和一个必要决策问题；技术细节按需展开。

9.3 统一状态与错误

| 类别 | 建议枚举 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| 工作流状态 | SUCCEEDED / LIMITED / BLOCKED / FAILED | LIMITED 是成功但受限；BLOCKED 是业务门未满足；FAILED 是基础设施或程序失败。 |
| 研究结果 | COMPLETE / DATA_INSUFFICIENT / CONFLICTED | 数据不足和冲突是可保存的正式结果。 |
| 估值方法 | READY / LIMITED / DISABLED / NOT_RUN | DISABLED 必须带不适用理由。 |
| 计划状态 | DRAFT / ACTIVE / REVIEW_REQUIRED / SUPERSEDED / CLOSED | 只有 ACTIVE 参与日常监控。 |
| 领域错误 | 稳定 code + 人类说明 + remediation | Skill 不向普通用户显示内部堆栈和传输细节。 |

10. Bench 与验收体系

Bench 是进入 DSH 之前的核心交付物。它验证同一冻结输入能否得到结构正确、数值可复算、风险合规、状态稳定且具有投资用途的结果，而不是比较报告文字是否相同。

10.1 案例合同

case_id: cyclical-copper-001 as_of: 2026-06-30 user_prompt: "研究某周期资源股，并在我明确同意后继续估值" frozen_evidence: fixtures/cyclical-copper-001/ portfolio_snapshot: portfolio.json risk_policy: risk-policy.json expected_hard_invariants: [...] expected_soft_rubric: [...] forbidden_outputs: [...]

每个 Bench 案例包含冻结证据、组合状态、硬门、软评分和禁止输出

10.2 六级门禁

| 门禁 | 检查内容 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| G0 合同 | Schema、必填字段、引用、状态转换 | 直接失败。 |
| G1 证据/PIT | 来源、可用时间、未知值、冲突和未来信息 | 直接失败。 |
| G2 数值 | 财务关系、单位币种、估值复算、概率边界 | 直接失败。 |
| G3 风险/确认 | 风险上限、唯一活动计划、确认绑定、禁止自动交易 | 直接失败。 |
| G4 重放/稳定 | 同输入重复执行、幂等、恢复、跨模型确定性字段 | 低于阈值不得发布。 |
| G5 投资用途 | 预期差、反方、证伪条件、组合适配、可操作性 | 评分与人工评审。 |

10.3 阶段验收指标

| 指标 | 发布门槛 |
| --- | --- |
| 端到端成功率 | 首批代表性案例全部完成预期工作流；受限案例必须稳定返回 LIMITED/BLOCKED，而非崩溃。 |
| 确定性字段一致性 | 相同输入重复运行：ID 派生、数值、风险、状态和对象摘要完全一致。 |
| 证据完整性 | 重大事实无来源断言为 0；PIT 泄漏为 0。 |
| 确认安全 | 未确认账户/计划/执行/复盘进入正式状态的次数为 0。 |
| 用户接口 | 正常闭环中不要求用户输入 CLI、内部 ID、Schema、manifest 或路径。 |
| 增量效率 | 日常监控不重新运行全量研究与全部估值方法。 |

11. 现有代码的复用、冻结与替换

V2 不从空白重写全部金融逻辑。现有代码作为经过测试的能力来源，但必须通过新合同适配，不能继续把旧内部对象暴露为 V2 权威。

| 处理方式 | 现有资产示例 | V2 动作 |
| --- | --- | --- |
| 直接复用思想/规则 | 来源五态、PIT 字段、账户快照、不可变版本、确认挑战、失败关闭 | 重新表达为 V2 合同和验证器。 |
| 通过适配器复用代码 | `equity_research.financial`、成熟估值公式、账户/组合计算、风险政策服务 | 包在窄接口后，输出 V2 规范对象；不泄漏旧模型。 |
| 冻结为 legacy | 大型 `ResearchEngine`、行业情景估值合同、market_path、simulation、完整 publication 链 | 只修阻断缺陷，不再扩展；V2 达标后逐步停用。 |
| 重写 | Skill 路由、五个工作流编排、有限计划状态机、Bench、默认 Markdown 读取模型 | 以端到端案例为验收。 |
| 后置迁移 | 现有 Web/K 线/工作簿/PDF/复杂运维 | 第二阶段 DSH UI 或可选 renderer 再决定是否复用。 |

11.1 禁止继续增量扩张的区域

为每个行业增加新的大型估值合同，而主研究链仍未稳定。

继续扩展通用计划 AST、图编译器和袖套体系。

为尚未稳定的业务对象增加新的 Web 页面和输出格式。

用更多 Agent、更多指标或 Monte Carlo 掩盖证据与假设不足。

把 DSH 概念提前写进 V2 核心合同。

12. 实施里程碑与切换策略

里程碑按能力门而非日历排期。每一阶段都必须留下可运行结果和 Bench 证据；未通过当前门时不得开始下一阶段的功能扩张。

| 里程碑 | 主要交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 冻结基线 | V1 tag、当前真实旅程记录、功能冻结清单 | V1 可回滚；所有新功能进入 V2。 |
| M1 合同与骨架 | 七个对象、命令/查询、错误语义、目录结构、SQLite 最小库 | 合同测试通过，核心不依赖 Skill/数据源/DSH。 |
| M2 研究与估值 | Evidence adapter、research-case、显式 valuation-case、Markdown 输出 | 代表性完整/不足/冲突案例通过 G0—G2。 |
| M3 计划与确认 | DecisionCard、风险预算、有限触发器、计划状态机 | 未确认无法激活；风险越界无法生成有效计划。 |
| M4 监控与复盘 | 三态监控、过程/结果复盘、错误分类、lesson candidate | 同一活动计划可跨会话恢复并完成复盘。 |
| M5 Skill 闭环 | 唯一公开 Skill 贯通五工作流与账户查询 | 正常用户旅程不暴露内部接口。 |
| M6 Bench 发布门 | 首批案例、回归基线、模型比较和发布报告 | 满足第 10.3 节全部门槛，允许进入 DSH 迁移。 |

12.1 切换策略

V2 初期使用独立命令/数据命名空间，避免修改 V1 表和对象。

公开 Skill 对某任务仅在 V2 Bench 通过后切换到 V2；未切换任务继续调用 V1。

同一任务不允许同时存在两条可写权威路径。过渡期只允许 V1 读取、V2 写入或反之，必须明确。

每次切换保留可回滚开关和数据兼容检查；不得用双写长期维持两套真值。

13. 风险登记与控制措施

| 风险 | 早期信号 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 再次范围膨胀 | 新 PR 同时引入新对象、新页面和新模型 | 任何需求先说明影响哪个核心对象和 Bench；无案例则不进入主线。 |
| 金融逻辑继续藏在提示词 | 同输入换模型后数值或状态变化 | 数值、风险、状态和确认全部下沉到确定性代码。 |
| 数据源差异污染核心 | Fuyao/Kimi 字段直接进入领域对象 | EvidenceProvider 适配、来源分类、单位和时点规范化。 |
| V1/V2 双重真值 | 同一计划可由两套入口修改 | 一次只开放一条写路径，切换有明确 migration receipt。 |
| Bench 变成文本评分 | 报告写得好但数值/风险错误仍通过 | G0—G3 为硬失败，G5 才使用软评分。 |
| 用户确认被模型绕过 | 模型可以调用激活接口或构造 actor | 确认命令与模型工具分离；服务端校验 user actor 和 digest。 |
| 过早接入 DSH | 为适配 DSH 改动核心合同 | 满足 M6 才进入第二阶段；DSH 仅依赖稳定 JSON 合同。 |

14. 完成定义

Phase 1 完成 用户通过一个自然语言入口，对冻结证据和一个真实账户完成研究、显式估值、风险受限计划、一次确认、增量监控和复盘；所有核心对象可重放，所有硬门可自动验证，且不依赖 DSH、Web、PDF、Excel 或完整数据平台。

七个核心对象和应用命令具有版本化 Schema、稳定 ID 和契约测试。

五个内部工作流可以直接调用，也可以由唯一公开 Skill 路由。

相同冻结输入下，确定性字段完全一致；模型差异只影响受控叙述字段。

未确认计划永不参与监控，未申报成交永不改变账户事实。

复盘能够给出收益归因、计划遵守和固定错误分类。

首批 Bench 案例达到发布门槛，并生成可供第二阶段比较的 baseline。

附录 A. 建议的首批 Bench 案例

| 案例 | 主要验证点 | 预期特殊状态 |
| --- | --- | --- |
| 稳定现金流复利型公司 | 商业质量、现金流 DCF、市场隐含增长 | 完整研究与估值。 |
| 强周期资源公司 | 中周期利润、商品价格敏感性、反向估值 | 情景/压力优先。 |
| 银行或保险公司 | 资产负债表、资本约束、PB/剩余收益 | 通用 DCF 可能 disabled。 |
| 亏损高增长公司 | 单位经济、融资稀释、极端不确定性 | 正式估值可能 LIMITED。 |
| 事件驱动公司 | 事件概率、时间窗口、二元风险 | 短期 DecisionCard。 |
| 低估值价值陷阱 | 反方、资本回报恶化、治理风险 | 估值便宜但计划可能拒绝。 |
| 高质量高估值 | 市场隐含预期与执行要求 | 估值区间不支持当前赔率。 |
| 数据严重不足 | 缺失财务、来源不明 | DATA_INSUFFICIENT。 |
| 多来源冲突 | 同一指标值或时点冲突 | CONFLICTED，不静默选值。 |
| PIT 对抗案例 | 分析时点之后的年报混入 | G1 必须失败。 |
| 风险越界案例 | 用户要求仓位超过政策 | 计划 BLOCKED。 |
| 幸运盈利但违纪 | 结果盈利、过程违反计划 | DISCIPLINE_VIOLATION。 |

附录 B. 资料基线

本文的仓库事实与 DSH 迁移边界基于以下公开资料。引用用于说明设计基线，不表示这些仓库或文档对本方案背书。

[1] EquityTrack README（main @ 7d043873）。固定版本链接（当前能力、单一 Skill 入口与设计原则）

[2] EquityTrack skills/SKILL.md。固定版本链接（当前六类自然语言任务和确认边界）

[3] EquityTrack current-product-state-audit.md。固定版本链接（历史产品审计与组件不等于闭环的判断）

[4] DeepSeek Harness README。固定版本链接（DSH developer preview 与一切皆插件）

[5] DeepSeek Harness architecture。固定版本链接（第二阶段的 profile、bundle、service、event 和 UI 扩展点）