方案文档 2

# EquityTrack V2：面向 DeepSeek Harness 的部署迁移方案

保持 Python 金融核心与业务真值不变，以薄插件、类型化工具、会话事件和可回放 UI 构建工作台

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-08-23 |
| 文档状态 | 实施级方案 / 待按里程碑执行 |
| 适用范围 | EquityTrack V2 两阶段重构 |
| EquityTrack 前置门 | 方案文档 1 的 M6 Bench 发布门全部通过 |
| DSH 基线 | dsh@0.1.1-rc.2 / master @ b150a551b8d465e31e418e1b2eaf5e79bbb7d28e |

核心原则

交易判断可以出错，系统边界不能失控；模型可以提出判断，确定性核心负责计算、风险、状态和确认。

# 目录

1  执行摘要

2  迁移前提与 DSH 基线

3  目标架构与关键决策

4  DSH 项目组织、Profile 与 Bundle

5  能力映射

6  Python Core Bridge 与线协议

7  Skill、Tools 与 Human Commands

8  双日志与会话事件设计

9  UI 工作台设计

10  确认、安全与权限模型

11  DSH Bench 与等价性验证

12  部署模式与运行配置

13  迁移里程碑

14  版本兼容、升级与回滚

15  完成定义

附录A  接口与事件草案

附录B  资料基线

# 1. 执行摘要

迁移总原则 DSH 是可替换的 Agent 运行时、插件组合层和 UI 宿主；EquityTrack Python Core 仍是账户、研究、估值、风险、计划和复盘的唯一业务权威。迁移不是把金融核心重写成 TypeScript。

DSH 当前提供 Cordis 插件树、Profile/Bundle 组合、作用域化 Skill 与 Tool、仅追加 SessionEvent 日志、会话 fork/resume、后台 Job、Human Command、Conversation Node 和设置卡片等扩展点。[1][2] 这些能力非常适合把已稳定的 EquityTrack 纵向闭环组装为工作台，但 DSH 仍处于 developer preview，存在兼容性破坏风险，因此必须通过版本锁定和适配层隔离。

| 迁移决策 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 金融核心 | 继续使用 Python `equitytrack_v2` | 避免重写已通过 Bench 的领域规则和数值逻辑。 |
| 进程集成 | 初始采用本地 stdio JSON-RPC bridge | 无额外端口、部署简单、协议可测试、适合本地单用户。 |
| 用户入口 | `.dsh/skills/equitytrack/SKILL.md` | DSH 对项目级 `.dsh/skills` 具有最高本地优先级，保持一个公开入口。 |
| 模型能力 | 多个窄类型 Tool | 让模型调用结构化 API，不从自然语言解析 ID 或结果。 |
| 人工确认 | Human Command / UI Action，模型无激活工具 | 防止模型绕过账户、计划、执行与复盘确认。 |
| 会话持久化 | DSH SessionEvent 只保存交互与 UI 投影 | 业务对象仍保存在 EquityTrack Domain Store。 |
| UI 路径 | 先 Conversation Node，后独立工作台视图 | 先验证回放与审批，再扩展复杂界面。 |

# 2. 迁移前提与 DSH 基线

## 2.1 前置条件

本方案不用于修复尚未稳定的业务流程。开始实施前，方案文档 1 中的核心对象、应用命令、唯一 Skill 入口和 Bench baseline 必须已经冻结。否则 DSH 插件、会话事件和 UI 会把尚在变化的领域模型固化到第二套接口中。

七个核心对象具有稳定 Schema 与内容摘要。

研究、估值、计划、监控和复盘能够脱离聊天历史直接调用。

计划激活、账户更新、成交申报和复盘确认已有服务端确认合同。

冻结案例在直接应用调用和 Skills 入口下均通过。

SQLite 或其他 Domain Store 的备份、迁移和健康检查可独立运行。

## 2.2 DSH 当前架构事实

| DSH 能力 | 当前事实 | 对 EquityTrack 的含义 |
| --- | --- | --- |
| Everything is a Plugin | 模型适配器、Tool、Session、Agent Loop 与 UI 都由 Cordis 插件组合 | EquityTrack 应作为树外插件和 Bundle 接入，不修改 DSH 内核。 |
| Profile / Bundle | Profile 叠加多个 Bundle，并允许 profile/home/CLI patch | 分别构建 bench、workbench 和开发 profile。 |
| SessionEvent Log | 模型可见内容必须能从仅追加日志重建；插件可扩展事件类型 | 只把运行与 UI 事实投影到会话日志，不把金融业务真值迁入。 |
| Skill Registry | 项目 `.dsh/skills` 优先于 `.agents/skills`，支持模型/用户调用策略 | 一个公开 `equitytrack` Skill；内部说明作为资源，不创建多入口。 |
| Tool Pipeline | 类型化 schema、执行策略、取消、结果渲染和 UI 卡片 | 领域命令通过窄 Tool 暴露，权限由 pre-execute/guard 控制。 |
| Conversation Node | 从稳定事件族增量构造可回放业务节点 | 研究、估值、计划、监控、复盘可渲染成结构化卡片。 |
| Developer Preview | 官方明确会发生兼容性破坏 | 锁定版本，所有 DSH 依赖集中在适配目录。 |

## 2.3 迁移非目标

不把现有 Python 领域层重写为 Cordis Service 或 TypeScript 领域对象。

不将 DSH SessionEvent 当作账户、计划或成交账本。

不立即建设插件市场、多租户、云部署、移动端或自动交易。

不让模型直接获得 SQL、文件写入或计划激活权限。

不在第一版同时迁移所有 V1 Web/K 线/PDF/工作簿能力。

# 3. 目标架构与关键决策

图 1：目标部署拓扑。DSH 负责组合、会话、工具和 UI；核心业务通过一个 Bridge Service 调用 Python Core。

## 3.1 核心架构决策

| ADR | 决定 | 被拒绝的替代方案 |
| --- | --- | --- |
| ADR-D1 | Python Core 保持进程外，DSH 通过 `ctx.equitytrack` Service 调用 | 在 DSH 内重写领域逻辑：重复实现、验证成本高、受 DSH API 变化影响。 |
| ADR-D2 | 初始使用 stdio JSON-RPC；后续可替换为本地 HTTP/gRPC Provider | 每个 Tool 直接 shell 调 CLI：难以复用进程、错误和取消语义不稳定。 |
| ADR-D3 | 一个公开 Skill，多个窄 Tool 和 Human Command | 为每个工作流创建一个用户可见 Skill：增加接口与路由歧义。 |
| ADR-D4 | Domain Store 与 Session Log 分离，仅使用对象引用桥接 | 把完整对象写入聊天日志：重复真值、隐私暴露、迁移与回放耦合。 |
| ADR-D5 | 先 Headless Bench parity，再启用 Web 工作台 | 先做 UI：容易把未稳定的行为包装成漂亮但不可验证的产品。 |

## 3.2 Service Definition / Provider / Consumer

按照 DSH capability seam 的约定，一项能力由接口、提供方和消费方组成。EquityTrack 的 seam 推荐拆为：

| 角色 | 包/组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Service Definition | `@equitytrack/dsh-service` | 定义 `ctx.equitytrack` 接口、类型、错误和运行回执。 |
| Service Provider | `@equitytrack/dsh-provider-python` | 管理 Python 进程、JSON-RPC、健康检查、取消、重启和版本握手。 |
| Model Consumers | `@equitytrack/dsh-tools` | 注册研究、估值、计划草稿、监控、复盘和查询 Tool。 |
| Human Consumers | `@equitytrack/dsh-commands` | 注册确认计划、确认账户、申报执行、确认复盘等用户命令。 |
| Event/UI Consumers | `@equitytrack/dsh-ui` | 扩展 SessionEventMap，注册 Conversation Node、卡片和设置。 |

为了避免包数量失控，第一版可以将 Definition、Provider 和 Commands 放在一个 Host 包中，将 Tools 与 UI 分为两个包；只有当复用边界真实出现时再拆分。

# 4. DSH 项目组织、Profile 与 Bundle

EquityTrack/ ├── src/equitytrack_v2/ # 已通过 Phase 1 Bench 的 Python Core ├── .dsh/ │ └── skills/ │ └── equitytrack/ │ ├── SKILL.md # 唯一公开 Skill │ ├── workflows/*.md │ └── references/*.md ├── dsh/ │ ├── package.json │ ├── pnpm-workspace.yaml │ ├── packages/ │ │ ├── plugin-core-bridge/ # Service + Python Provider + commands │ │ ├── plugin-tools/ # model-facing typed tools │ │ ├── plugin-ui/ # host events + client nodes/settings │ │ └── bundle-equitytrack/ # Cordis patch rows │ ├── profiles/ │ │ ├── equitytrack-bench/ │ │ ├── equitytrack-workbench/ │ │ └── equitytrack-dev/ │ └── tests/ │ ├── contract/ │ ├── replay/ │ └── e2e/ └── bench/ └── runners/dsh_runner.py

图 2：推荐的 DSH 迁移目录。DSH 代码集中在独立目录，核心 Python 包不导入任何 DSH 依赖。

## 4.1 Profile 设计

| Profile | 组合 | 用途 | 默认权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| equitytrack-bench | dsh-base + dsh-headless + EquityTrack core/tools；无 Web | 固定案例、模型比较、CI/本地回归 | 只读证据 fixture；禁止确认与正式写入。 |
| equitytrack-workbench | dsh-base + dsh-web-app + EquityTrack core/tools/ui | 日常本地投研工作台 | 读取账户；草稿写入；人工命令可确认。 |
| equitytrack-dev | workbench + 调试日志 + mock provider + schema inspector | 插件开发和兼容性测试 | 隔离数据根，允许详细诊断。 |

## 4.2 Bundle 分层

推荐只发布一个 `equitytrack` Bundle，内部按稳定 ID 挂载 Service、Provider、Tools、Commands、Events、UI 和 Settings。部署差异通过 Profile patch 控制启用项，而不是复制多套插件配置。

profile: equitytrack-workbench 1. dsh-base 2. dsh-web-app 3. equitytrack-bundle 4. profile cordis.patch.yml # 数据根、模型、权限、UI 开关 5. user/home patch # 本机私有覆盖

DSH 组合顺序示意

稳定 ID 规则 每条 Cordis config row 使用 `equitytrack.*` 稳定 ID；升级时只允许替换已知行，不依赖数组位置或隐式默认值。每次升级用 `dsh --profile <name> --dump-config` 保存配置快照。

# 5. 能力映射

| Phase 1 能力 | DSH 机制 | 迁移方式 |
| --- | --- | --- |
| `skills/SKILL.md` | `.dsh/skills/equitytrack/SKILL.md` + `ctx.skills` | 正文尽量不改；调整资源路径和 invocation metadata。 |
| 应用命令/查询 | `ctx.equitytrack` Service | 工具和命令只调用 Service，不执行 shell 文本拼接。 |
| 研究/估值/计划草稿 | `ctx.tools` Typed Tools | 每个 Tool 返回规范 JSON 和可读 render。 |
| 账户/计划/执行确认 | `ctx.commands` + 自定义 UI Action | 不注册模型可调用的激活 Tool。 |
| 长时间任务 | 前台 Tool；必要时 `ctx.jobs` | 初始前台；超过真实测量阈值后再启用 job 模式。 |
| 运行进度/结果卡片 | 自定义 SessionEvent + ConversationNodeDefinition | 事件仅携带引用和 UI 所需摘要。 |
| 插件配置 | Settings namespace + card | 配置数据根、Provider、超时、隐私和显示选项。 |
| Bench | headless Profile + DSH Python SDK | 每个案例独立 workspace/session ID，比较 canonical JSON。 |
| 解释分支 | `ctx.sessions.fork()` | 需要探索解释时 fork 会话，不改变 Domain Store。 |

# 6. Python Core Bridge 与线协议

## 6.1 推荐进程模型

第一版 Provider 在 DSH Host 启动时拉起一个长期运行的 Python Bridge 进程。Bridge 通过 stdio 接收一行一个 JSON-RPC 消息，内部复用应用容器与数据库连接。DSH Plugin 负责进程生命周期、超时、取消、协议握手和错误映射。

一个 DSH Host/Profile 默认对应一个 Bridge 进程，不为每次 Tool 调用重复启动 Python。

所有请求携带 `request_id`、`session_id`、`actor`、`method`、`input`、`idempotency_key`。

写入操作由 Python Core 在单个事务中完成；取消只能在提交前终止。

Bridge 异常退出时 Provider 将其标记为 unavailable，自动重启前不重放不确定的写请求。

健康握手返回 protocol version、core version、schema catalog digest 和数据根身份。

## 6.2 Service 接口草案

interface EquityTrackService { readonly health: () => Promise<HealthStatus> readonly run: ( request: EquityTrackRunRequest, context: { sessionId: string; actor: Actor; signal: AbortSignal } ) => Promise<EquityTrackRunReceipt> readonly query: (request: EquityTrackQuery) => Promise<JsonValue> readonly confirm: ( request: HumanConfirmationRequest, context: { sessionId: string; actor: HumanActor } ) => Promise<ConfirmationReceipt> }

TypeScript Service Definition 只暴露领域无关的稳定执行合同

## 6.3 JSON-RPC 请求与响应

{"jsonrpc":"2.0","id":"req_123","method":"research.run","params":{ "protocol":"equitytrack.bridge@1", "session_id":"dsh_session_...", "actor":{"type":"agent","id":"equitytrack-workbench"}, "idempotency_key":"session:call:digest", "input":{"security_id":"600362.SH","as_of":"2026-08-21"} }} {"jsonrpc":"2.0","id":"req_123","result":{ "status":"SUCCEEDED", "run_id":"run_...", "object_refs":[{"kind":"InvestmentCase","id":"ic_...","digest":"sha256:..."}], "summary":{"headline":"...","limitations":[]} }}

线协议必须返回结构化引用；Tool 的人类文本由 DSH render 层生成

## 6.4 幂等、取消与错误

| 问题 | 方案 |
| --- | --- |
| 幂等键 | 模型 Tool 使用 `session_id + tool_call_id + method + input_digest`；Human Command 使用 `session_id + command_request_id + object_digest`。 |
| 取消 | Tool 将 `exec.signal` 传给 Provider；Provider发送 cancel frame；Python 在事务提交前检查。 |
| 领域受限 | 返回成功结果 `LIMITED/BLOCKED` 和结构化原因，不抛基础设施异常。 |
| 基础设施失败 | JSON-RPC error 映射为 Tool `isError`；不得保存半完成业务对象。 |
| 协议不兼容 | 握手失败直接禁用插件，并在设置页显示 core/plugin 版本差异。 |
| 大对象 | 线协议返回 object_ref 和摘要；完整对象通过分页 query 获取，不塞入 Tool result。 |

# 7. Skill、Tools 与 Human Commands

## 7.1 唯一公开 Skill

DSH 的本地 Skill Provider 优先扫描 `<projectRoot>/.dsh/skills`，因此迁移后将公开入口放在 `.dsh/skills/equitytrack/SKILL.md`。工作流和参考材料作为其资源文件，不创建五个用户可见 Skill。[3]

--- name: equitytrack description: 研究个股、继续估值、创建或更新计划、检查变化、复盘决策，并查看账户状态。 user-invocable: true --- # EquityTrack 用户只描述目标。先识别任务，再调用结构化工具；不得要求用户输入内部 ID、命令或 Schema。

公开 Skill frontmatter 示意

对于只供插件或受信编排器读取的说明，不应注册为可发现 Skill；将其放在资源目录，或注册为 `modelInvocable=false, userInvocable=false` 的内部定义。

## 7.2 模型可调用 Tool

| Tool | 作用 | 写权限 |
| --- | --- | --- |
| `equitytrack_get_context` | 读取账户、持仓、活动计划和对象摘要 | 只读。 |
| `equitytrack_research` | 生成/复用 InvestmentCase | 写研究对象，不改账户/计划。 |
| `equitytrack_valuation` | 在明确对象上生成 ValuationCase | 写估值对象。 |
| `equitytrack_draft_plan` | 生成或更新 TradePlanDraft | 只写 DRAFT，不能激活。 |
| `equitytrack_monitor` | 运行增量监控并生成 MonitorResult | 写运行记录/复核事项，不改计划内容。 |
| `equitytrack_draft_review` | 生成 DecisionReviewDraft | 只写草稿和 lesson candidate。 |

Tool 设计规则 参数和返回值必须是规范 JSON；ID、状态、限制和引用直接作为字段返回。不要让模型从 `"created plan abc"` 一类文本中解析句柄。

## 7.3 仅人类可执行的 Command

| Command / UI Action | 服务端校验 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 确认账户快照 | actor 必须为 human；绑定 draft ID、digest 和截至时点 | 创建不可变 AccountSnapshotVersion。 |
| 确认交易计划 | 绑定 plan draft ID、version、digest；风险策略仍有效 | 激活新版本并 supersede 旧版本。 |
| 申报实际执行 | 用户明确证券、数量、价格、时间和事实类型 | 追加执行记录，不推断券商完整性。 |
| 确认复盘 | 绑定 review draft digest | 形成不可变 DecisionReview。 |
| 晋升经验规则 | 至少满足人工定义的多案例证据门 | LESSON_CANDIDATE → PLAYBOOK_RULE。 |

这些能力不注册到 `ctx.tools`，而是通过 `ctx.commands` 或自定义 Web Action 调用 `ctx.equitytrack.confirm()`。即使模型建议用户确认，它也没有执行激活的工具。

# 8. 双日志与会话事件设计

图 3：DSH 会话日志和 EquityTrack Domain Store 的权威边界。二者通过稳定引用连接，不复制真值。

## 8.1 为什么必须分离

| 问题 | DSH Session Log | EquityTrack Domain Store |
| --- | --- | --- |
| 主要用途 | 重建模型上下文、工具调用、流式输出、会话 fork/resume 和 UI | 保存金融业务对象、版本、确认、账户与复盘。 |
| 写入主体 | Agent loop、Tool pipeline、EquityTrack 插件事件投影 | Python Core 应用服务。 |
| 是否可被会话 fork | 是；子会话获得交互历史 | 否；fork 只引用相同业务对象，不复制或回滚账户/计划。 |
| 隐私策略 | 只写 UI 所需摘要与引用 | 保存完整敏感业务数据。 |
| 恢复方式 | 从 SessionEvent 回放 | 从数据库和对象版本恢复。 |

## 8.2 事件族草案

declare module '@deepseek-ai/dsh-session/types' { interface SessionEventMap { 'equitytrack/run-start': { runId: string; task: string; turn: number; step: number; title: string } 'equitytrack/run-progress': { runId: string; phase: string; completed?: number } 'equitytrack/run-end': { runId: string; status: string; objectRefs: readonly { kind: string; id: string; digest: string }[]; headline: string; limitations: readonly string[] } 'equitytrack/approval-required': { approvalId: string; objectRef: { kind: string; id: string; digest: string }; summary: string } } }

事件只保存可回放 UI 事实，不保存完整 InvestmentCase 或 TradePlan

每个事件族必须携带稳定 `runId` 或 `approvalId`，Conversation Node 不扫描“最近一个未完成任务”。

progress 事件应是 whole-value checkpoint 或可确定性重放的 delta。

terminal 事件包含 object refs、headline 和限制，使 start 未加载时仍能显示结果摘要。

敏感账户数字默认不进入 SessionEvent；UI 需要时通过受权 query 获取。

## 8.3 会话 fork 语义

解释分支、反方讨论或估值假设探索可以 fork DSH 会话，但 fork 不改变活动计划和账户状态。只有在分支会话通过 Human Command 提交新业务对象时，Domain Store 才新增版本。这样可以利用 DSH 的会话分叉能力，同时避免聊天分支产生业务分叉真值。

# 9. UI 工作台设计

## 9.1 第一版：Conversation-first

迁移初期不重建完整独立 SPA。通过 Conversation Node 将结构化运行结果插入聊天流，先证明实时更新、刷新回放、会话恢复和人工确认都正确。

| 节点 | 核心内容 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| Research Case Card | 结论、thesis/antithesis、证伪条件、证据质量、对象版本 | 查看详情、继续估值、fork 解释。 |
| Valuation Card | 方法、区间、隐含预期、敏感性、限制 | 查看假设、创建计划草稿。 |
| Plan Draft Card | 风险预算、最大仓位、触发器、与旧版差异、digest | 讨论、拒绝、确认（Human Action）。 |
| Monitor Card | 三态结果、触发项、缺失证据、活动计划版本 | 标记已查看、发起计划修订。 |
| Review Card | 过程/结果评价、归因、错误分类、lesson candidate | 确认复盘、提议晋升经验。 |

## 9.2 第二版：工作台视图

Conversation-first 稳定后，再通过 Client Plugin 增加组合概览、证券工作区、活动计划和复盘历史。工作台所有页面读取 `ctx.equitytrack.query()` 的 read model，不直接访问数据库，也不形成第二套写路径。

| 视图 | 主要区域 | 写入口 |
| --- | --- | --- |
| 组合概览 | 净值、现金、仓位、集中度、风险预算、待复核事项 | 账户快照确认入口。 |
| 证券工作区 | 最新 InvestmentCase/ValuationCase、活动计划、证据变化、历史版本 | 研究/估值/计划草稿操作。 |
| 计划中心 | 活动计划、REVIEW_REQUIRED、即将过期、版本差异 | 确认、拒绝、关闭计划。 |
| 复盘中心 | 周期收益、归因、纪律偏差、lesson candidate | 确认复盘、晋升经验规则。 |
| Bench 面板（开发） | 案例状态、门禁失败、模型/版本比较 | 只读；链接到诊断。 |

## 9.3 设置卡片

Python 可执行路径、Bridge 启动参数和数据根。

EvidenceProvider 类型与端点；密钥通过 DSH credentials 或 secret 字段管理。

默认账户、市场、时区和完整交易日策略。

前台超时、可选 Job 模式、最大并发和日志级别。

会话中是否显示敏感账户字段、对象摘要长度和诊断开关。

设置插件采用 Host namespace 与 Web card 同键配对；配置变更通过 revision 栅栏写入，禁止 UI 直接修改 `cordis.yml` 或 Python 配置文件。[6]

# 10. 确认、安全与权限模型

## 10.1 权限分层

| 主体 | 允许 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 模型 Tool | 读取上下文；创建研究/估值/计划/复盘草稿；运行监控 | 确认、激活、申报成交、修改历史、直接 SQL/文件写入。 |
| 用户命令/UI | 确认精确对象、申报事实、关闭/替换计划、晋升经验 | 绕过风险策略、修改旧版本。 |
| Bridge Provider | 启动 Python、传输请求、映射错误、发布会话事件 | 解释金融内容或修改领域结果。 |
| Python Core | 执行全部领域校验、事务和对象版本 | 读取 DSH 聊天文本作为业务真值。 |
| Web Client | 渲染 read model、发起命令、保存本地 UI 草稿 | 持有权威账户/计划状态。 |

## 10.2 确认协议

1. Tool 创建 TradePlanDraft，并返回 {id, version, digest}。 2. Host 发布 approval-required 事件，UI 渲染计划卡片。 3. 用户点击“确认”时，Client 调用 Human Command。 4. Command 将 human actor + object ref + digest 传给 Python Core。 5. Core 再次检查风险政策、草稿状态和 digest，然后原子激活。 6. Host 发布 run-end / approval-resolved 事件，UI 从引用刷新 read model。

模型不参与第 3—5 步的激活执行

禁止弱化 不能仅依赖“模型问了用户、用户回复同意”就调用激活 Tool。确认必须由服务端可验证的 Human Command/Action 产生，并绑定精确对象摘要。

## 10.3 工具执行策略

使用 `tools/pre-execute` 或 `ctx.tools.guard()` 对账户、数据根、任务类型和 profile 施加单调拒绝。

Bench profile 禁止任何正式确认命令和生产数据根。

Tool 必须遵守 `exec.signal`；敏感错误在模型结果中降级，完整诊断只写本地日志。

Python 进程运行在受限工作目录；不将任意 Bash 或文件编辑 Tool 暴露给日常 workbench preset。

凭据不进入系统提示词、Tool 结果或 SessionEvent。

# 11. DSH Bench 与等价性验证

DSH 迁移的首要验收不是 UI，而是“同一案例经过 DSH 后是否仍得到相同业务结果”。使用 DSH Python SDK 或 headless Profile，为每个案例创建独立 workspace 和 session ID，运行与 Phase 1 相同的用户 prompt。[7][8]

## 11.1 三层比较

| 层次 | 比较内容 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| Core parity | 直接调用 Python Core 与 DSH Tool 最终对象 | canonical JSON、digest、数值、状态完全一致。 |
| Skill parity | Phase 1 Skill 与 DSH Skill 对相同 prompt 的任务选择 | 调用序列和必需确认点一致；文本可不同。 |
| Replay parity | 关闭并重新打开 DSH session | Conversation Node、对象引用和审批状态可从日志重建。 |

## 11.2 DSH 专属门禁

| 门禁 | 检查 |
| --- | --- |
| D0 配置 | `--dump-config` 中仅出现预期插件、Tool 和 Skill；bench preset 不意外继承 ask-user/Bash 等工具。 |
| D1 协议 | Plugin/Core 版本握手、Schema catalog digest 与错误映射通过。 |
| D2 权限 | 模型无法发现或调用确认命令；bench 无生产写权限。 |
| D3 日志 | 所有模型可见内容已记录；自定义事件可序列化、可回放。 |
| D4 UI | 刷新、分页、prepend 和实时 append 后节点状态一致，无全日志扫描依赖。 |
| D5 取消恢复 | 前台取消、Bridge 崩溃和 DSH 重启不会产生半提交或重复对象。 |

## 11.3 模型与版本回归

每次升级模型、Skill、Plugin、Core 或 DSH 版本，都运行同一 Bench 矩阵并记录四个版本身份：`core_version`、`skill_digest`、`plugin_version` 和 `dsh_revision`。业务结果变化必须能归因到其中一个版本，并通过显式 baseline review。

# 12. 部署模式与运行配置

## 12.1 Headless Bench

DSH profile: equitytrack-bench workspace: disposable/case-specific session_root: disposable or benchmark artifact directory session_id: one fresh id per independent case model tools: equitytrack context/research/valuation/plan/monitor/review only writes: fixture store only; confirmations disabled

Bench 运行配置原则

## 12.2 本地 Workbench

使用 `equitytrack-workbench` Profile 启动 DSH Web。

数据根指向现有本地 EquityTrack Store；启动前执行 Core health/migration/backup。

Bridge Provider 启动并完成协议握手后，才注册模型 Tool 和 UI 可写动作。

默认只安装 EquityTrack 所需 Tool，避免通用 Bash/编辑器进入金融会话。

Session Root 与 Domain Store 分开备份；恢复任一方不能覆盖另一方。

## 12.3 未来远程部署

远程部署不在首轮范围。若后续需要多设备访问，优先把 `PythonProvider` 替换为认证的 HTTP/gRPC Provider，而不是改变 Service Definition、Tools 或领域合同。届时必须重新设计用户身份、凭据、数据加密、并发写入和审批签名。

# 13. 迁移里程碑

| 里程碑 | 主要交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| D0 版本锁定 | 固定 DSH release/SHA、lockfile、dump-config、升级策略 | 同一 checkout 可重复启动官方 headless/web。 |
| D1 Plugin 骨架 | Service Definition、Python Provider、健康握手、mock core | 插件加载/卸载可逆，协议错误可见。 |
| D2 Typed Tools | 上下文、研究、估值、计划草稿、监控、复盘 Tool | Core parity 全部通过。 |
| D3 Human Commands | 账户/计划/执行/复盘确认与权限门 | 模型无法确认；UI/命令绑定 digest。 |
| D4 Session Events | start/progress/end/approval 事件与 replay tests | 重启和历史分页后状态一致。 |
| D5 Headless Bench | Phase 1 案例全部通过 DSH runner | G0—G5 与 D0—D5 通过。 |
| D6 Conversation UI | 五类卡片、审批、设置卡片 | 刷新、fork、resume 和错误状态正确。 |
| D7 Workbench Views | 组合、证券、计划、复盘只读工作台 | 无直接数据库访问，无第二写路径。 |
| D8 切换与收口 | 默认入口切换到 DSH；旧 Skill/CLI 保留回滚 | 稳定期内无业务结果回归，完成升级/回滚演练。 |

## 13.1 迁移顺序约束

不可倒序 必须先完成 D1—D5 的核心与 Bench 等价性，再做 D6—D7 UI。任何 UI 需求若需要修改七个核心对象，返回 Phase 1 重新评审，而不是在插件中补字段或旁路。

# 14. 版本兼容、升级与回滚

## 14.1 兼容层策略

所有 DSH import 只存在于 `dsh/`；Python Core 不导入 DSH 包或事件类型。

Plugin 使用一个内部 `dsh-compat.ts` 封装 Tool、SessionEvent、ConversationNode、Settings 和 Command 注册。

对 DSH 的主干升级在独立分支完成，先运行官方构建和 EquityTrack DSH Bench。

锁定 npm/pnpm 依赖和 DSH commit/release；不跟随 floating `master`。

Schema 和 Bridge protocol 采用显式版本；Provider 在不兼容时 fail closed。

## 14.2 回滚方案

由于业务真值始终位于 EquityTrack Domain Store，回滚不需要迁移账户或计划数据。关闭 DSH Profile 后，可以使用 Phase 1 的原始 Skill/CLI 调用同一 Python Core。

| 故障 | 回滚动作 | 数据影响 |
| --- | --- | --- |
| DSH 启动或插件加载失败 | 切回 Phase 1 Skill/CLI；保留 Domain Store | 无业务数据转换。 |
| UI 回放异常 | 禁用 plugin-ui，只使用通用 Tool 卡片或 CLI | Session 日志保留；业务对象不受影响。 |
| Bridge 协议回归 | 回退 plugin/provider 版本，Core 不变 | 未提交请求无影响；已提交对象仍有效。 |
| Core 升级失败 | 回退 Python package 和 migration 前备份 | 按 Core 自身迁移策略恢复。 |
| DSH Session 丢失 | 重建新会话并从 Domain Store 加载对象摘要 | 失去聊天历史，但账户/计划/复盘不丢失。 |

## 14.3 升级验收记录

upgrade_receipt: dsh_from: 0.1.1-rc.2@b150a551 dsh_to: <target> plugin_version: <version> core_version: <version> skill_digest: <sha256> dump_config_digest: <sha256> bench_result: PASS ¦ FAIL rollback_tested: true ¦ false

每次升级保存可审计回执

# 15. 完成定义

Phase 2 完成 EquityTrack 在锁定的 DSH Profile 中通过唯一 Skill 提供完整个人投研闭环；Typed Tools 与 Python Core 业务结果等价；人工确认无法被模型绕过；SessionEvent 能重建运行和 UI；Domain Store 仍是唯一金融真值；关闭 DSH 后可无数据迁移地回到 Phase 1 入口。

Headless Bench 对全部 Phase 1 案例达到 Core/Skill/Replay parity。

公开 Skill 仅一个，内部能力通过窄 Tool 调用。

计划、账户、执行和复盘确认只存在于 Human Command/UI Action。

研究、估值、计划、监控和复盘卡片在刷新、恢复和会话 fork 后正确显示。

DSH 与 Python Core 版本握手、健康检查、取消、崩溃恢复和回滚均通过演练。

UI 页面只消费 read model，不直接访问 SQLite 或形成第二写路径。

# 附录 A. 接口与事件草案

## A.1 RunRequest

type EquityTrackTask = ¦ 'context.get' ¦ 'research.run' ¦ 'valuation.run' ¦ 'plan.draft' ¦ 'monitor.run' ¦ 'review.draft' interface EquityTrackRunRequest { readonly protocol: 'equitytrack.run@1' readonly task: EquityTrackTask readonly accountId?: string readonly securityId?: string readonly asOf?: string readonly inputRefs?: readonly ObjectRef[] readonly options?: Readonly<Record<string, JsonValue>> readonly idempotencyKey: string }

## A.2 RunReceipt

interface EquityTrackRunReceipt { readonly protocol: 'equitytrack.receipt@1' readonly runId: string readonly status: 'SUCCEEDED' ¦ 'LIMITED' ¦ 'BLOCKED' readonly objectRefs: readonly ObjectRef[] readonly headline: string readonly metrics?: Readonly<Record<string, JsonValue>> readonly limitations: readonly string[] readonly nextAction?: { kind: 'NONE' ¦ 'USER_CONFIRMATION' ¦ 'USER_INPUT'; prompt?: string } }

## A.3 Conversation Node 映射

| 事件族 | Node kind | 关键稳定 ID |
| --- | --- | --- |
| equitytrack/run-start + progress + end | equitytrack-run | runId |
| equitytrack/approval-required + resolved | equitytrack-approval | approvalId |
| Tool call/result generic events | equitytrack-tool-card | callId |

# 附录 B. 资料基线

本文依据 DSH `dsh@0.1.1-rc.2` 对应 master revision 编写。DSH 仍处于快速演进期，实施前应重新核对相同文档和配置目录。

[1] DeepSeek Harness README。固定版本链接（developer preview、运行方式与版本状态）

[2] DeepSeek Harness 架构。固定版本链接（Cordis、Profile、Bundle、事件、Service seam 与扩展点）

[3] DSH Skills 子系统。固定版本链接（发现优先级与 invocation policy）

[4] DSH Tool 编写参考。固定版本链接（类型化 Tool、取消、Job、策略与 UI presentation）

[5] DSH Conversation Node 教程。固定版本链接（稳定事件族、增量回放与 keyed renderer）

[6] DSH 设置卡片教程。固定版本链接（Host namespace 与 Web card 配对）

[7] DSH Session 子系统。固定版本链接（仅追加 SessionEvent 真值与声明合并）

[8] DSH Python SDK Guide / Benchmark。固定版本链接（headless 运行、workspace 与 session 隔离）